rámcová DOHODA o poskytování služeb

uzavřená v souladu s ust. § 1724 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“)

evidovaná u objednatele pod č.: …………………………

evidovaná u poskytovatel pod č.: …………………………

(dále jen „smlouva“)

Objednatel		(dále v textu jen „objednatel“)

Název: 			ENEX GROUP s.r.o.

Sídlo:			Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, 110 00

Jednající: 	Blanka Češpivová, jednatelka

IČ:			27223663

DIČ:			CZ27223663

Bankovní spojení	Oberbank AG pobočka Česká republika, č. ú. 2121106337/8040

Kontaktní osoba:	Blanka Češpivová

Tel., mail:		+420 222362718, enex@enexgroup.cz

Poskytovatel		(dále v textu jen „poskytovatel“)

- Název: 			DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Sídlo:			DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Jednající: 		DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČ: 			DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DIČ: 			DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Bankovní spojení:	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Kontaktní osoba:	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

- Preambule

Smluvní strany uzavírají tuto rámcovou smlouvu na základě zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách na nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení s názvem „Sběr a verifikace diagnostických dat kolejového roštu prostřednictvím videoinspekčního systému “ (dále jen „veřejná zakázka“).

- Předmět a účel smlouvy

- Účelem smlouvy je zajištění průběhu diagnostiky železniční cesty, sběru diagnostických dat, jejich ověření a předání výstupových dat za účelem jejich dalšího zpracování.

- Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele k poskytování služeb specifikovaných dále v podmínkách této smlouvy, zadávací dokumentací a všemi jejími nedílnými přílohami a dále také samotnou nabídkou poskytovatele (dále jen „služby“) oproti jednotlivým dílčím objednávkám (požadavkům) objednatele. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele k zaplacení ceny za každé poskytnutí služeb dle dílčí objednávky.

- Součástí služeb je:

- Sběr diagnostických dat na daných úsecích železnice, přesun těchto dat na vyhodnocovací pracoviště k dalšímu zpracování, integrace do datového skladu a archivace dat k opakovanému vyhodnocování s různým nastavením detekce,

- Osobní zaměření a kontrola naměřených diagnostikovaných chyb železničního roštu,

- Pronájem a zajištění měřícího vozu (diagnostického vozidla), na který bude namontován videoinspekční měřicí systém zadavatele (zařízení se skládá z hardware a software),

- Personální zajištění obsluhy měřícího vozu (operátora měření), její zaškolení,

- Pronájem lokomotivy (v případě tažného měřícího vozidla) včetně obsluhy a všech nákladů spojených s jízdou (náklady na PHM, resp. energie)

- Zajištění bezpečnosti a oprávněnosti (povolení) vstupu do měřícího vozu a na kolejiště,

- Zajištění železniční cesty včetně jejího poplatku za její užití.

- Nedílnou součástí závazku poskytovatele je rovněž závazek převzetí garance a odpovědnosti za záruky, závady a nedostatky výstupu služeb (ze sběru dat).

- Součástí služeb jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci zakázky, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou jmenovitě ve smlouvě uvedeny.

- Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti vlastní nabídce poskytovatele.

- Poskytovatel se zavazuje, že poskytne služby za podmínek dle této smlouvy v rozsahu, způsobem a jakosti dle tohoto článku, svým jménem a na vlastní odpovědnost a to na základě jednotlivých dílčích objednávek, objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za každou dílčí objednávku dle čl. IV této smlouvy za podmínek tam stanovených.

- Poskytovatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou služeb, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytování služeb a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k poskytování služeb nezbytné. Poskytovatel zároveň prohlašuje, že jednotlivé poskytované služby budou prováděny osobami s příslušnou autorizací a oprávněním v souladu s platnou legislativou, tato skutečnost bude objednateli prokázána před započetím samotného poskytování služeb prostřednictvím doložení příslušných oprávnění.

- Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Poskytovatel se zavazuje:

- poskytovat nezbytné informace týkající se dodavatelských činností orgánům provádějícím audit a kontrolu Programu, respektive projektu.

- uchovávat dokumentaci související se realizací zakázky a účetních a daňových záznamů po dobu 10 let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však nejméně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky Programu.

- Poskytovatel je povinen poskytnout služby v nejlepším zájmu objednatele a dle profesních pravidel, jež se na řádně prováděné služby vztahují.

- Služby se považují za řádně provedené, jsou-li poskytnuty bez vad a nedodělků, v požadované kvalitě a v požadovaném rozsahu dle jednotlivé dílčí objednávky, a pokud byla výsledná data protokolárně předána objednateli za každou jednotlivou dílčí objednávku dle lhůty uvedené v čl. III odst. 2 písm. b).

- Videoinspekční systém poskytovaný objednatelem, který bude montován na měřící vůz, bude předán dodavateli oproti předávacímu protokolu, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Po ukončení poskytování služeb bude videoinspekční systém objednatele demontován z měřicího vozu a předán zpět objednateli, a to oproti předávacímu protokolu, ve kterém budou uvedeny případné změny či zjištěné vady systému, stejně jako možné poškození.

- Doba a místo plnění, způsob předání díla

- Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 7. 2020.

- Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel dodá každou dílčí objednávku, tj. termíny měření a vytipování měřených úseků nejpozději 15 kalendářních dnů před plánovaným datem zahájení poskytování služeb. V každé jednotlivé objednávce budou specifikovány železniční cesty – měřené úseky – na který má dojít k poskytování (a zajištění poskytování) služeb poskytovatelem a označený plánovaný den zahájení plnění.

- Poskytovatel potvrdí objednávku nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů před plánovaným zahájením plnění.

- Celková doba plnění každé dílčí objednávky nepřekročí XX kalendářních dnů ode dne zahájení plnění – poskytování služeb – v rámci každé dílčí objednávky. Pozn. dodavatel doplní jím nabízenou maximální dobu plnění dílčí objednávky v rozmezí 30 až 60 kalendářních dnů.

- Celková doba plnění dílčí objednávky zahrnuje následující milníky:

- Dodání dat – ve lhůtě 40 kalendářních dnů ode dne zahájení poskytování služeb

Dodavatel dodaná data vzešlá z proběhlého měření, která společně s aplikací videoinspekčního systému bude obsahovat - označovat (markovat) - defekty trati dle Technické specifikace, chybně naměřené defekty budou doměřeny a řádně označeny (lokalizovány) pracovníkem poskytovatele v terénu.

- Vyhotovení předávacího protokolu dat – ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne zahájení poskytování služeb

O realizaci měření a doměření vyhotoví předávací protokol dat. Ten bude dokládán v tištěné (papírové) podobě, podepsaný osobou oprávněnou poskytovatelem k takovému jednání. Předávací protokol dat bude obsahovat specifikaci měřené tratě (identifikaci dílčí objednávky).

- Po předání dat a předávacího protokolu proběhne kontrola ze strany objednatele. V případě, že nebude mít objednatel námitek proti předaným datům a předávacímu protokolu, potvrdí tuto skutečnost objednatel v akceptačním protokolu.

Akceptační protokol bude obsahovat specifikaci měřené tratě, prohlášení o akceptaci dat a předávacího protokolu a bude podepsán osobou oprávněnou objednatelem k takovému jednání, ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne předání předávacího protokolu dle odst. 3 tohoto článku.

- V případě námitek zašle objednatel poskytovateli výčet těchto pochybení či nejasností a stanoví poskytovateli dodatečnou lhůtu pro jejich objasnění či opravu a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

- Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není poskytovatel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinnosti.

- Poskytovatel je povinen předat nasbíraná data a dokončit měření příslušné tratě v termínech sjednaných dle smlouvy.

- Poskytovatel je oprávněn předat nasbíraná data a dokončit měření příslušné tratě i před sjednanými termíny předání a dokončení díla.

- Poskytovatel je povinen poskytovat služby prostřednictvím osoby, kterou uvedl ve své nabídce podané v rámci veřejné zakázky jako obsluhu měřícího vozu. Pokud ze závažných objektivních důvodů nebude poskytovatel schopen zajistit, aby se taková osoba podílela na poskytování služeb, je poskytovatel oprávněn takovou osobu nahradit jinou osobou pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Osoba nahrazující původní osobu musí prostřednictvím poskytovatele prokázat splnění požadavků jako původní nahrazovaná osoba. Objednatel nesmí změnu osoby, která splňuje stejné požadavky objednatele jako původní nahrazovaná osoba odmítnout, nejsou-li k tomu dány závažné důvody. V případě, že tato osoba je současně poddodavatelem poskytovatele, postupuje se dále dle odst. 10 tohoto článku.

- Poskytovatel je povinen poskytovat služby nebo jejich část prostřednictvím poddodavatele, pokud jím ve své nabídce podané v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů. Pokud ze závažných objektivních důvodů nebude poskytovatel schopen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na poskytování služeb, je poskytovatel oprávněn takového poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Poddodavatel nahrazující původního poddodavatele musí prostřednictvím poskytovatele prokázat stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel. Objednatel nesmí změnu poddodavatele se stejnou či vyšší kvalifikací jako původní nahrazovaný poddodavatel odmítnout, nejsou-li k tomu dány závažné důvody.

- Cena a platební podmínky

- Cena za poskytované služby bude stanovena jako násobek ceny za poskytování služeb na 1 km železniční cesty dle přílohy č. 2 – Cenový rozpad, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Cenový rozpad“) a rozsahu skutečně poskytnutých služeb za každou jednotlivou dílčí objednávku.

- Platby budou prováděny na základě faktur vystavených poskytovatelem vždy zpětně za každou jednotlivou dílčí objednávku a to dle skutečně poskytnutých služeb za uplynuté fakturační období a jejich nedílnou součástí bude:

- Dílčí objednávka, ke které se faktura váže dle čl. III odst. 2 této smlouvy,

- akceptační protokol dle čl. III odst. 6 této smlouvy,

K ceně bude vždy připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění, za což zodpovídá poskytovatel.

- Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů (lhůta splatnosti) ode dne jejich doručení objednateli.

- Cena dle odst. 1 tohoto článku se sjednává jako cena pevná a obsahuje veškeré náklady poskytovatele na poskytování služeb v jakosti dle této smlouvy a jejích příloh, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním poskytováním služeb, veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních, kurzových a daňových) během poskytování služeb, náklady na dodávky, instalaci, implementaci, školení pracovníků poskytovatele, náklady na práci techniků poskytovatele, jejich dopravní a jiné náhrady, provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně (vč. rizik spojených s případnou změnou sazeb DPH), cla, změny kurzů a jakékoliv další výdaje spojené s poskytováním služeb.

- Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré údaje vyžadované příslušnými právními předpisy.

Objednatel může ve lhůtě splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit, obsahuje-li nesprávné nebo neúplné cenové údaje, nesprávné nebo neúplné náležitosti dle právních předpisů; v tomto případě je objednatel povinen daňový doklad (fakturu) vrátit s uvedením důvodu vrácení.

Tímto okamžikem se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením daňového dokladu (faktury) nového nebo opraveného.

- V případě, že objednatel daňový doklad (fakturu) vrátí, přestože daňový doklad (faktura) byl vystaven řádně a předepsané náležitosti obsahuje, lhůta splatnosti se nepřerušuje a pokud objednatel daňový doklad (fakturu) nezaplatí v původní lhůtě splatnosti, je v prodlení.

- Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zejména § 28 odst. 2 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“ a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše ve znění pozdějších předpisů).

- Bankovní účet uvedený poskytovatelem na jím vystaveném daňovém dokladu za účelem úhrady ceny za poskytnuté služby musí odpovídat bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení § 98 zákona o DPH příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě je objednatel oprávněn poskytovatelem vystavený daňový doklad za podmínek dle předchozího odstavce poskytovateli vrátit.

- V případě, že se poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, souhlasí poskytovatel s tím, že objednatel bude hradit část faktur odpovídající výši DPH přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona o DPH; základ daně bude uhrazen na účet poskytovatele. Smluvní strany sjednávají, že v případě využití oprávnění objednatele dle tohoto ustanovení nevzniká poskytovateli nárok na úhradu částky připadající na daň z přidané hodnoty dle příslušného daňového dokladu.

- Okamžikem zaplacení ceny poskytnutých služeb se rozumí datum odepsání příslušné částky, odpovídající ceně poskytnutých služeb, z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.

- Objednateli bude daňový doklad zasílán písemně poštou na adresu sídla společnosti nebo elektronicky na e-mailovou adresu „administration@enexgroup.cz“.

- Faktury budou obsahovat identifikační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0011235.

- Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Smluvní sankce a odstoupení od smlouvy

- Nedodrží-li objednatel lhůtu dle čl. III odst. 2 této smlouvy ve smyslu dodržení minimální doby pro zaslání dílčí objednávky poskytovateli, prodlužuje se lhůta dle čl. III odst. 3 této smlouvy o počet dní, o kolik byla kratší lhůta.

- Nedodrží-li poskytovatel lhůtu dle čl. III odst. 3 této smlouvy ve smyslu reakce na dílčí objednávku, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné dílčí objednávky za každý jeden kalendářní den prodlení (dle požadovaného rozsahu služeb).

- Nedodrží-li poskytovatel lhůtu dle čl. III odst. 4 této smlouvy ve smyslu celkové lhůty pro plnění, resp. jednotlivé dílčí lhůty pro plnění jednotlivých milníků dle čl. III odst. 5 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné dílčí objednávky za každý jeden kalendářní dne prodlení (dle požadovaného rozsahu služeb).

- Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti ceny dílčí objednávky dle čl. IV odst. 3 této smlouvy, je povinen uhradit poskytovali úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny za poskytnuté služby dle této dílčí objednávky za každý započatý den prodlení.

- Objednatel je oprávněn započíst závazek poskytovatele vzniklý z porušení této smlouvy – smluvní pokutu – přímo oproti vlastním nesplaceným závazkům poskytovatele.

- Objednatel a poskytovatel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností. Smluvní strana je rovněž oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

- Za podstatné porušení této smlouvy se dále sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména:

- Pokud doba plnění dílčí objednávky překročí 45 dní ode dne potvrzení objednávky ode dne jejího potvrzení poskytovatelem dle čl. III odst. 2 této smlouvy.

- Zjistí-li objednatel, že poskytnuté služby poskytovatele nejsou v odpovídající kvalitě a jsou v rozporu s Technickou specifikací (zejména bod A), přičemž závadný stav nebyl odstraněn ani v přiměřené době následující po výzvě objednatele dle čl. III odst. 4 této smlouvy,

- V případě přerušení či skončení platnosti licence poskytovatele pro provozování drážní dopravy na celostátních a regionálních drahách na území ČR dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů,

- V případě přerušení či skončení platnosti osvědčení dopravce v souladu s ust. § 34h zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů,

- oznámí-li písemně poskytovatel, že není schopen plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.

- Za podstatné porušení této smlouvy se dále sjednává a poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména:

- dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněné dílčí faktury dle čl. IV odst. 3 této smlouvy o 60 dní a více.

- Pokud se provedení předmětu plnění této smlouvy za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

- Závěrečná ustanovení

- Smluvní strana, u které nastal případ okolnosti vylučující odpovědnost za škodu, musí o tom bezodkladně uvědomit druhou smluvní stranu.

- Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za Objednatele oprávněn jednat:

ve věcech smluvních:	Blanka Češpivová, jednatel

Tel:			+420 222362718

mail:			enex@enexgroup.cz

ve věcech technických: 	Tomáš Liška

Tel:			+ 420 733737458

mail:			tomas.liska@foxcom.eu

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za Poskytovatele oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: 	„DOPLNÍ ÚČASTNÍK PŘED PODPISEM SMLOUVY“

Tel:			„DOPLNÍ ÚČASTNÍK PŘED PODPISEM SMLOUVY“

mail:			„DOPLNÍ ÚČASTNÍK PŘED PODPISEM SMLOUVY“

ve věcech technických: 	„DOPLNÍ ÚČASTNÍK PŘED PODPISEM SMLOUVY“

Tel:			„DOPLNÍ ÚČASTNÍK PŘED PODPISEM SMLOUVY“

Mail:			„DOPLNÍ ÚČASTNÍK PŘED PODPISEM SMLOUVY“

- Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel, jako konečný příjemce dotace, je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám ze strany poskytovatele, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a nejvyššího kontrolního úřadu ČR, do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy po dobu deseti let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení programu dle čl. 90 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností Objednatele, jako konečného příjemce dotace z EU. Poskytovatel se současně zavazuje doklady k předmětu smlouvy archivovat na dobu min. 10 let ode dne předání díla a na písemné vyžádání Objednatele je zpřístupnit Objednateli nebo orgánům uvedeným výše.

- Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k zadávacímu řízení, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na Poskytovatele, je pro plnění Poskytovatele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.

- Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy Poskytovatelem Objednateli, bude Poskytovatel Objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.

- Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 dnů po tom, co tato změna nastala.

- Jakékoliv změny této rámcové smlouvy musí být provedeny písemně, formou číslovaných dodatků smlouvy, a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

- V ostatních případech, neupravených technickou dokumentací a zadávacím řízením nebo touto smlouvou, platí příslušná ustanovení občanského obchodního zákoníku, případně platná právní úprava prováděcích nebo souvisejících právních předpisů.

- Smluvní strany jsou si vědomy, že existenci možnosti zproštění povinnosti k náhradě škody v souvislosti s vyšší mocí upravuje § 2913 odst. 2 OZ.

- Za okolnosti vyšší moci se považují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, které trvale nebo dočasně brání smluvním stranám plnit své povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií, změna hospodářské situace apod.

- Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

- Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 podepsaných stejnopisech.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace (účastníci vloží vyplněné do nabídky)

Příloha č. 2 - Cenový rozpad	 (účastníci vloží vyplněné do nabídky)

Autentičnost smlouvy potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy:

Za Objednatele						Za Poskytovatele

V Praze, dne ………………					V …………………, dne ………………

…………………………………….					…………………………………………….

ENEX GROUP s.r.o. 						DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Blanka Češpivová, jednatel						DOPLNÍ ÚČASTNÍK